AOM Matching Platform

דוח סטטוס פיתוח — מיפוי פיצ'רים קיימים מול חסרים

מבוסס על סריקה אוטומטית מלאה של קוד הפרויקט

תאריך: 25.08.2026

מסמך זה מיועד להצגה מול גורם חיצוני. הכנות מלאה — כל סימון מבוסס על מה שנמצא בפועל בקוד, ולא על תכנון או כוונות.

# 1. תקציר כללי

הפרויקט הוא פלטפורמת "AOM Matching" — מנוע התאמה בין רוכשי דירות לדירות המוצעות על ידי יזמים. הרוכש עובר ראיון קולי מול אווטאר (ElevenLabs / LiveKit), הראיון מתומלל ונשלח ל-Claude שמפיק פרופיל צרכים + ניקוד פסיכומטרי, ואז אלגוריתם Zij (מבוסס פטנט) מדרג את יחידות הדיור לפי התאמה. הפלטפורמה מציגה תוצאות ומאפשרת לרוכש לשלוח הצעת מחיר ליזם.

צד היזם כולל הרשמה דו-שלבית עם אימות רגיסטר ישראלי + מחקר רשת (Claude + web_search), דשבורד לניהול פרויקטים, הצעות וקבוצות רכישה. קיים גם נתיב "Leverage Group" לניהול קבוצות רכישה. הלדג'ר הוא סימולציית בלוקצ'יין על גבי SQLite (3 שרשראות hash עם אימות integrity). כל ה-AI processing מבוצע על-ידי Claude Sonnet 4.6.

# 2. מיפוי ארכיטקטורה

| שכבה | טכנולוגיה | path |
| --- | --- | --- |
| Frontend (pages) | Next.js 16.2.11, React 19.2.4, App Router | app/ |
| Styling | Tailwind CSS 4.x, CSS custom props | app/globals.css |
| API / Backend | Next.js Route Handlers (serverless functions) | app/api/ |
| ORM / DB | Prisma 7.9.0 + BetterSqlite3 | prisma/schema.prisma, dev.db |
| Auth | JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs | lib/auth.ts |
| AI (characterize, score, research) | Anthropic Claude Sonnet 4.6 SDK | lib/characterize.ts, lib/research.ts, lib/recommendations.ts |
| Matching Algorithm | Custom Zij (patent-based) | lib/matching.ts |
| Pricing Engine | Elasticity weighting | lib/elasticity.ts |
| Blockchain Ledger | Hash-chained blocks (SHA-256, SQLite) | lib/ledger.ts |
| Developer Scoring | Quality score = baseline + behavior | lib/scoring.ts |
| External Registry | data.gov.il CKAN API (CRN lookup) | lib/registry.ts |
| WebRTC (Avatar) | LiveKit client (ElevenLabs agent) | app/interview/page.tsx |
| Tests | ts-node / tsx (no Jest runner configured) | lib/__tests__/ |

# 3. טבלת פיצ'רים

## 3.1 הרשמה והתחברות (Authentication & Accounts)

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| הרשמת קונה (email + password) | ✅ קיים ועובד | app/(auth)/register/page.tsx → POST /api/auth/register |
| התחברות מאוחדת (קונה + יזם) | ✅ קיים ועובד | app/(auth)/login/page.tsx → POST /api/auth/login; redirect לפי role/crnStatus |
| JWT auth (7-day expiry) | ✅ קיים ועובד | lib/auth.ts — Bearer token בכל API call |
| הרשמת יזם (two-step form) | ✅ קיים ועובד | app/dev/register/page.tsx → POST /api/dev/register |
| אימות יזם ע"י אדמין | ✅ קיים ועובד | app/dev/admin/approvals/page.tsx — Approve/Reject/Re-research |
| תפקיד admin (הגדרה ידנית) | 🟡 קיים חלקית | Script בלבד: scripts/make-admin.mjs — אין דף הרשמה לאדמין |
| תפקיד seller | ❌ לא קיים | שדה role="seller" בסכמה בלבד; אין routes, עמודים, או לוגיקה |
| שחזור סיסמה / שכחתי סיסמה | ❌ לא קיים | — |
| אימות דוא"ל (email verification) | ❌ לא קיים | — |
| זיהוי מסמכים לרוכשים / KYC | ❌ לא קיים | — |

## 3.2 ראיון אווטאר ועיבוד נתונים

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| אנימציית CRT מעבר | ✅ קיים ועובד | app/transition/page.tsx — 1.65s collapse animation |
| דף ראיון (WebRTC LiveKit) | 🟡 קיים חלקית | UI קיים, אך auto-navigate של 5 שניות במקום זיהוי סיום אמיתי (DEMO FLAG) |
| שמירת תמלול (transcript) | ✅ קיים ועובד | POST /api/transcript + GET /api/transcript/latest |
| אפיון רוכש (Claude characterize) | ✅ קיים ועובד | POST /api/characterize → lib/characterize.ts; ניקוד פסיכומטרי + העדפות ēj/āj |
| נתיב PDF (חלופה לראיון) | 🟡 קיים חלקית | קיים — DEMO בלבד — app/processing/page.tsx + POST /api/demo/parse-pdf; מוסמן להסרה |
| טעינה/עיבוד (processing page) | ✅ קיים ועובד | app/processing/page.tsx — orchestration של characterize + match |

## 3.3 מנוע התאמה (Matching Engine)

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| אלגוריתם Zij | ✅ קיים ועובד | lib/matching.ts — Zij = 2·pfij − eil − ēj |
| דירוג AOMs לרוכש | ✅ קיים ועובד | POST /api/match — מדרג את כל יחידות הדיור, מחזיר רשימה ממוינת |
| הצגת תוצאות + alignment bars | ✅ קיים ועובד | app/results/page.tsx — תרשים חפיפה, ציון Zij, suggested price |
| Elasticity pricing suggestion | ✅ קיים ועובד | lib/elasticity.ts — weighted price hint לפי flexibility חוט |
| לדג'ר blockchain (3 chains) | ✅ קיים ועובד | lib/ledger.ts — SHA-256 hash chain, integrity verification |
| ניפוי שגיאות/DEMO flag | 🟡 קיים חלקית | DEMO_SHOW_PROFILE = true — חושף raw BuyerProfile JSON ב-app/results/page.tsx:17 — חייב הסרה |

## 3.4 דשבורד קונה

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| הגשת הצעת מחיר לנאום | ✅ קיים ועובד | app/results/page.tsx → POST /api/offers — inline form |
| צפייה בהצעות שנשלחו | ❌ לא קיים | אין דף סטטוס הצעות לרוכש |
| אזור אישי / פרופיל רוכש | ❌ לא קיים | אין דף profile/ לרוכש |
| התראה על תגובת יזם להצעה | ❌ לא קיים | — |
| קבוצות רכישה — UI צד רוכש | 🟡 קיים חלקית | API קיים (api/buyer/leverage-groups/), עמוד קיים (app/buyer/leverage-groups/page.tsx) — אך אין flow ליצירה מתוך דף התוצאות |
| המלצות שירותים (legal/moving/etc.) | ✅ קיים ועובד | GET /api/recommendations → lib/recommendations.ts; Claude-generated blurbs עם cache |

## 3.5 דשבורד יזם

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| דשבורד טאבים (Projects/Offers/Groups) | ✅ קיים ועובד | app/dev/dashboard/page.tsx |
| יצירת פרויקט + ניהול יחידות | ✅ קיים ועובד | POST /api/dev/projects, POST /api/dev/projects/[id]/unit-types |
| עריכה / השבתת יחידת דיור | ✅ קיים ועובד | PATCH /api/dev/unit-types/[id] |
| קבלת הצעת קונה (Accept/Reject/Counter) | ✅ קיים ועובד | POST /api/dev/offers/[id]/respond |
| ניקוד איכות יזם (dynamic scoring) | ✅ קיים ועובד | lib/scoring.ts — responsiveness + resolution + engagement |
| ניהול קבוצות רכישה (Accept/Reject/Counter) | ✅ קיים ועובד | POST /api/dev/leverage-groups/[id]/respond |
| סטטוס אישור (pending/rejected pages) | ✅ קיים ועובד | app/dev/pending/page.tsx, app/dev/rejected/page.tsx |
| מחקר רשת אוטומטי (web_search + Claude) | ✅ קיים ועובד | lib/research.ts — non-blocking, מאוחסן ב-Developer Profile.webResearchSummary |
| בדיקת רגיסטר ישראלי (data.gov.il) | ✅ קיים ועובד | lib/registry.ts — CRN lookup + name mismatch detection |

## 3.6 אדמין

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| עמוד אישורי יזמים | ✅ קיים ועובד | app/dev/admin/approvals/page.tsx — Approve/Reject/Re-research |
| AUTH GUARD על routes באדמין | ❌ קריטי | כל routes של /api/dev/admin/* פתוחים ללא הגנה — קריטי |
| ניהול משתמשים (רשימה/מחיקה) | ❌ לא קיים | — |
| Dashboard אנליטיקס / מדדים | ❌ לא קיים | — |

## 3.7 קטלוג AOMs

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| רשימת AOMs לפי יזם | ✅ קיים ועובד | GET /api/dev/aoms + GET /api/aom |
| כלי seeding (AOM seed) | ✅ קיים ועובד | app/aom-seed/page.tsx + scripts/seed.mjs |
| דף פרטי AOM | 🟡 קיים חלקית | קיים /app/aom/[id] אך תוכן הדף לא נסרק במלואו — לא ברור |
| מעקב כמות זמינה (quantityAvailable) | 🟡 קיים חלקית | שדה קיים בסכמה; לא מתעדכן בקבלת הצעה — אין הגנה מפני double-booking |

## 3.8 מסרים / צ'אט

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| הודעות בין קונה ליזם | ❌ לא קיים | — |
| צ'אט real-time | ❌ לא קיים | — |

## 3.9 תשלומים

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| סגירת עסקה / תשלום | ❌ לא קיים | קבלת הצעה מסמנת status=accepted בלבד — אין המשך |
| ייפוי כח / Escrow | ❌ לא קיים | — |
| חוזה דיגיטלי | ❌ לא קיים | — |

## 3.10 התראות

| פיצ'ר | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| אימייל / SMS בשינוי סטטוס הצעה | ❌ לא קיים | — |
| Push notifications | ❌ לא קיים | — |
| Polling ידני בדף המתייג יזם | 🟡 קיים חלקית | app/dev/pending/page.tsx מבצע polling ל-/api/dev/me |

# 4. חובות טכניים (Technical Debt) וקוד לא גמור

## 4.1 דגלי DEMO — חובה להסיר לפני הצגה

| קובץ | בעיה / שורה | פעולה נדרשת |
| --- | --- | --- |
| app/interview/page.tsx | טיימר 5 שניות auto-navigate | להסיר ולממש event listener של זיהוי סיום אמיתי של LiveKit |
| app/processing/page.tsx | כל בלוק ה-PDF upload + כפתור "Use demo transcript" | להסיר כולו |
| app/results/page.tsx:17 | const DEMO_SHOW_PROFILE = true — חושף raw BuyerProfile JSON | לשנות ל-false |
| app/api/demo/parse-pdf/route.ts | כל הקובץ — demo path בלבד | למחוק |

## 4.2 בעיות אבטחה קריטיות

| קובץ | בעיה | סיכון |
| --- | --- | --- |
| app/api/dev/admin/* | אין auth guard על routes באדמין | כל אחד יכול לאשר/לדחות יזמים |
| lib/auth.ts | JWT_SECRET עם ברירת מחדל "dev-secret-change-me" | טוקנים ניתנים לזיוף אם לא הוגדר env |
| .env.local | מחובר ל-git עם API keys אמיתיים | חשיפת secrets (Anthropic, ElevenLabs, HeyGen) |
| כל routes | אין rate limiting | DoS / brute force |
| forms | אין CSRF protection | CSRF attacks |
| רוב routes | אין input validation | injection risks |

## 4.3 קוד Mock / Stub

| קובץ | מה חסר |
| --- | --- |
| app/api/liveavatar/session/route.ts | מחזיר placeholder credentials — LiveKit provisioning אמיתי לא מומש |
| prisma/schema.prisma — role "seller" | תפקיד מוגדר בסכמה, אפס לוגיקה |
| UnitType.quantityAvailable | שדה קיים, לא מתעדכן בשום נקודה |

## 4.4 כיסוי בדיקות (Tests)

| מה קיים | מה חסר |
| --- | --- |
| Unit tests ל-lib/matching.ts, lib/ledger.ts, lib/elasticity.ts | אין tests לאף API route, אין integration tests, אין component tests |

Jest runner לא מוגדר ב-package.json (משתמשים ב-ts-node/tsx ישירות).

## 4.5 בעיות תשתית

| נושא | בעיה |
| --- | --- |
| SQLite | לא מתאים לפרודקשן multi-user; צריך PostgreSQL |
| prisma.config.ts | קובץ config לא-סטנדרטי בשורש, לא נתמך על-ידי Prisma באופן סטנדרטי |
| dev.db | מחובר ל-git — DB לא נכון מסופח לריפו |
| Observability | אין monitoring, logging, או error tracking |
| Seller role | stub בסכמה בלבד ללא כל מימוש |

# 5. מה חסר להשקה — Next Steps לפי עדיפות

## 🔴 חובה לפני כל הצגה מול גורם חיצוני

- Auth guard על /dev/admin/* — כרגע כל אחד יכול לאשר יזמים

- הסרת DEMO_SHOW_PROFILE = true — חושף נתוני רוכש גולמיים ב-app/results/page.tsx

- הסרת ה-timer של 5 שניות ב-app/interview/page.tsx — נראה אגלי ושבור

- הסרת PDF upload branch ב-app/processing/page.tsx

- הוצאת secrets מ-.env.local — API keys אמיתיים חייבים להיות ב-.gitignore

## 🟠 נדרש ל-MVP ראשוני

- LiveKit / ElevenLabs integration — הראיון כרגע מתנהג כ-demo timer; האווטאר לא עובד בפרודקשן ללא session provisioning אמיתי

- דף סטטוס הצעות לרוכש — הרוכש לא יכול לראות מה קורה עם ההצעה שלו אחרי ששלח

- עדכון quantityAvailable בקבלת הצעה — מונע double-booking

- JWT_SECRET — ודא שמוגדר ב-env ולא fallback ל-string קבוע

- Email notifications — לפחות אחד מ: אישור הצעה / דחיית הצעה / counter offer

## 🟡 לפני MVP מסחרי

- flow ליצירת קבוצת רכישה מתוך דף התוצאות (כרגע רק דרך /buyer/leverage-groups ישירות)

- Input validation על כל API routes (Zod או ספרייה דומה)

- Rate limiting — לפחות על auth routes ו-Claude calls

- מעבר ל-PostgreSQL עבור multi-user load

- CSRF protection על forms

- Unit tests לאפי routes — הלוגיקה העסקית הקריטית לא מכוסה

## ⚪ לטווח ארוך / מחוץ לסקופ כרגע

- מימוש תפקיד seller (כרגע stub בסכמה בלבד)

- סגירת עסקה — חוזה דיגיטלי, תשלום, escrow

- KYC / זיהוי זהות לרוכשים

- Dashboard אנליטיקס לאדמין

- Real-time notifications (WebSocket / SSE)

נוצר מסריקת קוד אוטומטית של כל קבצי הפרויקט — app/, lib/, prisma/, scripts. כל הסימונים מבוססים על מה שנמצא בפועל בקוד.